BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG SỐ HOÁ QUY TRÌNH PHỤC VỤ VÀ THANH TOÁN TRONG QUẢN LÝ QUÁN CAFE TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ NGƯỜI QUẢN LÝ

PROPOSAL DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Đỗ Thành Bảo Ngọc

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Trần Đăng Trường         -      28215206650

- Đặng Thị Ngọc Ánh	             -      28208105257

- Nguyễn Thanh Bình	             -      28211106580

- Bùi Thị Thu Hà	            		-      28209001477

- Hoàng Minh Quân                 	-      28211124822

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hóa quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý. |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 12/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Trần Đăng Trường | dangtruong150420@gmail.com | 0944799214 |
| Thành viên trong đội | Đặng Thị Ngọc Ánh | dangthingocanh1122@gmail.com | 0325616411 |
|  | Nguyễn Thanh Bình | thanhbinh130304@gmail.com | 0329876820 |
|  | Bùi Thị Thu Hà | btth215@gmail.com | 0869725210 |
|  | Hoàng Minh Quân | hoangminhquan71@gmail.com | 0703031469 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hóa quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Thanh Bình |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Thanh Bình | 12/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Thanh Bình | 13/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Trần Đăng Trường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Đặng Thị Ngọc Ánh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thanh Bình | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Bùi Thị Thu Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hoàng Minh Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	6

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	7

2.3.3.	Mô tả	8

2.3.4.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	8

3.1.	Định nghĩa Scrum	8

3.1.1.	Mô tả Scrum	8

3.1.2. The artifacts	9

3.1.3. Process (Quá trình)	10

3.2.	Kế hoạch tổng thể	10

3.3.	Quản lý tổ chức	11

3.3.1.	Nguồn nhân lực	11

3.3.2.	Phi nhân lực	12

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | PHP | https://www.javatpoint.com/java-tutorial |
| 4 | Laravel | https://laravel.com/docs/10.x/releases |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Xuất phát từ thực tiễn vận hành: Vào giờ cao điểm, quy trình gọi món truyền thống thường gây quá tải cho nhân viên, khách hàng phải chờ đợi lâu. Việc áp dụng mã QR tĩnh yêu cầu khách tự nhập số tiền dễ dẫn đến sai sót. Ngoài ra, việc giao tiếp giữa quầy thu ngân và khu vực pha chế bằng giấy in bill dễ gây thất lạc đơn hàng.

- Tận dụng lợi thế công nghệ mới: Sự kết hợp giữa Laravel, Flutter và WebSockets cho phép tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ tức thì với chi phí phần cứng thấp. Cùng với đó, việc ứng dụng Generative AI (Gemini) thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận báo cáo kinh doanh, biến những con số khô khan thành các tư vấn vận hành trực quan.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hóa quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý” là một hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ các quán café trong việc quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, hiện đại và tự động hóa. Hệ thống giúp số hóa các quy trình phục vụ trong quán như quản lý menu, quản lý bàn, nhận order, thanh toán và theo dõi doanh thu.

- Nền tảng được thiết kế nhằm thay thế các phương pháp quản lý thủ công bằng một hệ thống quản lý tập trung, giúp giảm sai sót trong quá trình phục vụ, tăng tốc độ xử lý đơn hàng và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người quản lý trong việc phân tích dữ liệu kinh doanh, dự đoán xu hướng tiêu dùng, gợi ý các món bán chạy và hỗ trợ ra quyết định trong hoạt động quản lý.

- Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: quản lý menu đồ uống, quản lý bàn và trạng thái phục vụ, tiếp nhận và xử lý order, quản lý thanh toán, quản lý nhân viên, thống kê và báo cáo doanh thu, phân tích dữ liệu kinh doanh bằng AI, tìm kiếm và xem chi tiết thông tin giao dịch, hỗ trợ quản lý và tối ưu hoạt động kinh doanh của quán cafe.

## Giải pháp đề xuất

- Hệ thống nền tảng số hóa quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI được xây dựng dựa trên các yêu cầu thực tế trong hoạt động quản lý của quán cafe, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu quy trình phục vụ khách hàng.

- Một số giải pháp chính được đề xuất như sau:

- Khách hàng có thể xem menu, lựa chọn đồ uống và gửi yêu cầu đặt món thông qua hệ thống (QR code hoặc giao diện ứng dụng). Hệ thống sẽ tiếp nhận và chuyển thông tin order đến bộ phận phục vụ hoặc pha chế một cách nhanh chóng.

- Nhân viên có thể quản lý bàn, cập nhật trạng thái đơn hàng, hỗ trợ thanh toán và theo dõi lịch sử giao dịch. Người quản lý có quyền quản lý menu, quản lý nhân viên, theo dõi doanh thu và thống kê hoạt động kinh doanh của quán.

- Hệ thống tích hợp AI để phân tích dữ liệu bán hàng, dự đoán xu hướng tiêu dùng của khách hàng, gợi ý các món bán chạy, hỗ trợ người quản lý đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

- Công nghệ thực hiện: PHP, ReactJS.

- Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Xây dựng hệ sinh thái F&B End-to-End: Số hóa trọn vẹn từ lúc khách hàng quét mã QR tại bàn để tự xem menu, đặt món, cho đến khi hệ thống tự động đẩy đơn hàng xuống màn hình Bếp (KDS) và POS thu ngân.

- Tự động hóa thanh toán & đối soát: Tích hợp VietQR động tự động sinh mã theo tổng tiền đơn hàng và ID bàn, đảm bảo chính xác tuyệt đối.

- Cung cấp giải pháp quản trị thông minh: Xây dựng AI Chatbot đóng vai trò như một quản lý cấp trung, có khả năng phân tích dữ liệu bán hàng trực tiếp từ Database để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ ra quyết định.

### Hoạt động của ứng dụng

Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với khách hàng, có thể:

- Quản lý giỏ hàng

- Xem thực đơn và đặt món

- Theo dõi trạng thái đơn hàng

- Thanh toán

- Đánh giá

- Đối với nhân viên (thu ngân ,phục vụ ,pha chế), có thể:

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Mở ca làm

- Xem lịch sử các đơn hàng

- Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán

- Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế

- Hủy đơn hàng

- Xem danh sách tồn kho

- Quản lý QR bàn

- Kết ca làm

- Đối với người quản lý, có thể:

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quản lý ca làm

- Quản lý kho hàng

- Quản lý nhân sự

- Báo cáo & thống kê

- Tương tác với trợ lý AI

- Xem đánh giá của khách hàng

- Quản lý bàn và khu vực

- Quản lý thực đơn

- Quản lý đơn hàng

### Mô tả

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web, app.

- Ngôn ngữ lập trình: Dart, PHP, Html, Css, Javascript( Jquery).

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, Git, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: Flutter, VueJs, Laravel, PayOs, VietQR,…

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm đóng vai trò đại diện cho nhu cầu kinh doanh và người sử dụng hệ thống (chủ quán café, nhân viên và khách hàng). Người này chịu trách nhiệm xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống như quản lý menu, quản lý bàn, tiếp nhận order, thanh toán, báo cáo doanh thu và các tính năng AI hỗ trợ quản lý.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artifacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 5 ngày | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 15/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 6 ngày | 17/03/2026 | 22/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 5 ngày | 18/03/2026 | 22/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 49 ngày | 23/03/2026 | 10/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 16 ngày | 23/03/2026 | 07/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 15 ngày | 08/04/2026 | 22/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 18 ngày | 23/04/2026 | 10/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 11/05/2026 | 11/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 1 ngày | 12/05/2026 | 12/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Đỗ Thành Bảo Ngọc |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Xác định và phân tích ứng dụng. - Kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Đặng Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thanh Bình Bùi Thị Thu Hà Hoàng Minh Quân |
| Nhóm trưởng | - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Code và định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Nguyễn Trần Đăng Trường |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 12-03-2026 |
| 2 | PHP | Programming Language | Yes | 1 |  | 12-03-2026 |
| 3 | MySQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 12-03-2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 12-03-2026 |