BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG SỐ HOÁ QUY TRÌNH PHỤC VỤ VÀ THANH TOÁN TRONG QUẢN LÝ QUÁN CAFE TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ NGƯỜI QUẢN LÝ

REFLECTION DOCUMENT

GVHD: Ths. Đỗ Thành Bảo Ngọc

Nhóm SVTH:

Nguyễn Trần Đăng Trường	28215206650

Đặng Thị Ngọc Ánh	28208105257

Nguyễn Thanh Bình	28211106580

Bùi Thị Thu Hà	28209001477

Hoàng Minh Quân	28211124822

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hoá quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 12/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Ths. Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Ths. Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Trần Đăng Trường |  | dangtruong150420@gmail.com | 0944799214 |
| Thành viên | Đặng Thị Ngọc Ánh |  | dangthingocanh1122@gmail.com | 0325616411 |
|  | Nguyễn Thanh Bình |  | thanhbinh130304@gmail.com | 0329876820 |
|  | Bùi Thị Thu Hà |  | btth215@gmail.com | 0869725210 |
|  | Hoàng Minh Quân |  | hoangminhquan71@gmail.com | 0703031469 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hoá quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |
| Người thực hiện | Đặng Thị Ngọc Ánh |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Thị Ngọc Ánh | 29/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Bùi Thị Thu Hà | 07/05/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Trần Đăng Trường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Đặng Thị Ngọc Ánh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thanh Bình | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Bùi Thị Thu Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hoàng Minh Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU	4

2.	ĐÁNH GIÁ	4

2.1.	Những điều đã làm được	4

2.2.	Những điều chưa làm được	4

3.	THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	4

3.1.	Thuận lợi	4

3.2.	Khó khăn	5

4.	BÀI HỌC KINH NGHIỆM	5

- MỤC TIÊU

- Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp phù hợp để xây dựng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Phát triển phần mềm theo nhu cầu của người sử dụng, đảm bảo tính tiện lợi và hiệu quả khi vận hành.

- Tìm hiểu và áp dụng quy trình phát triển phần mềm Scrum trong quá trình thực hiện dự án.

- Xây dựng dự án có tính khả thi, đảm bảo hiệu quả và được quản lý một cách khoa học.

- ĐÁNH GIÁ

  - Những điều đã làm được

- Vận dụng các ngôn ngữ lập trình đã học cùng các công cụ hỗ trợ để phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án từ giai đoạn bắt đầu đến khi hoàn thành.

- Áp dụng quy trình phát triển phần mềm Scrum nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Hoàn thiện các tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình thực hiện và quản lý dự án.

- Tiến hành phân tích, thiết kế và lập trình, giúp tối ưu thời gian và dễ dàng phân chia công việc giữa các thành viên.

- Trao đổi thường xuyên với giảng viên hướng dẫn để xác định vấn đề và tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

- Hoàn thành đa số các hạng mục theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả giữa các thành viên để hoàn thành dự án.

  - Những điều chưa làm được

- Trong giai đoạn đầu, do chưa nắm vững quy trình Scrum nên các thành viên gặp khó khăn trong việc theo kịp tiến độ và cách thức triển khai dự án.

- Chất lượng phần mềm chưa được kiểm chứng đầy đủ trong môi trường thực tế.

- Chưa có nhiều đánh giá khách quan từ phía người dùng đối với sản phẩm.

- Chưa có cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng để thu thập yêu cầu chi tiết, do đó một số chức năng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

- THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

  - Thuận lợi

- Đảm bảo thực hiện đúng phạm vi và mục tiêu đã đề ra của dự án.

- Hoàn thành các hạng mục công việc với mức độ đạt khoảng 98% so với kế hoạch ban đầu.

- Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm Scrum và bước đầu áp dụng hiệu quả vào thực tế dự án.

  - Khó khăn

- Việc phân chia khối lượng công việc giữa các thành viên chưa thực sự cân đối, dẫn đến một số thời điểm quá tải.

- Một số hạng mục chưa hoàn thành đúng kế hoạch ban đầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung và phát sinh thêm thời gian thực hiện.

- Kinh nghiệm về công nghệ sử dụng và quy trình phát triển dự án còn hạn chế.

- Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề khi phát sinh tình huống thực tế vẫn chưa thật sự linh hoạt.

- Sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm đôi lúc chưa đạt hiệu quả cao.

- Trong quá trình làm việc nhóm khó tránh khỏi sự khác biệt về quan điểm, ảnh hưởng đến quá trình thống nhất hướng thực hiện.

- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Để dự án triển khai hiệu quả, cần xây dựng kế hoạch chi tiết ngay từ đầu và bám sát tiến độ thực hiện đã đề ra.

- Thường xuyên tổ chức các buổi họp hoặc đánh giá tiến độ nhằm kịp thời phát hiện và điều chỉnh những sai sót, rủi ro trong quá trình thực hiện.

- Trong quá trình làm việc nhóm, việc xuất hiện những khác biệt về ý tưởng và quan điểm là điều khó tránh khỏi, do đó cần lắng nghe, trao đổi và thống nhất hướng giải quyết phù hợp.

- Tăng cường trao đổi thông tin giữa các thành viên để nâng cao hiệu quả phối hợp và chất lượng công việc.