BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG SỐ HÓA QUY TRÌNH PHỤC VỤ VÀ THANH TOÁN TRONG QUẢN LÝ QUÁN CAFE TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ NGƯỜI QUẢN LÝ

TEST PLAN DOCUMENT

GVHD: Ths. Đỗ Thành Bảo Ngọc

Nhóm SVTH:

Nguyễn Trần Đăng Trường	28215206650

Đặng Thị Ngọc Ánh	28208105257

Nguyễn Thanh Bình	28211106580

Bùi Thị Thu Hà	28209001477

Hoàng Minh Quân	28211124822

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hóa quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 17/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 23/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Th.s Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Th.s Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Trần Đăng Trường |  | dangtruong150420@gmail.com | 0944799214 |
| Thành viên trong đội | Đặng Thị Ngọc Ánh |  | dangthingocanh1122@gmail.com | 0325616411 |
|  | Nguyễn Thanh Bình |  | thanhbinh130304@gmail.com | 0329876820 |
|  | Bùi Thị Thu Hà |  | btth215@gmail.com | 0869725210 |
|  | Hoàng Minh Quân |  | hoangminhquan71@gmail.com | 0703031469 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hoá quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Đặng Thị Ngọc Ánh Bùi Thị Thu Hà |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Thị Ngọc Ánh | 04/05/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Bùi Thị Thu Hà | 04/05/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Trần Đăng Trường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Đặng Thị Ngọc Ánh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thanh Bình | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Bùi Thị Thu Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hoàng Minh Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4.	Tài liệu tham khảo	6

1.5.	Các mức kiểm thử	6

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	6

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	7

2.5.	Các tài liệu	7

2.6.	Lịch trình kiểm thử	7

2.6.1.	Sprint 1	7

2.6.2.	Sprint 2	8

2.6.3.	Sprint 3	10

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	12

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	13

4.1.	Phần cứng và phần mềm	13

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	13

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	13

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 của đề tài: “NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG SỐ HOÁ QUY TRÌNH PHỤC VỤ VÀ THANH TOÁN TRONG QUẢN LÝ QUÁN CAFE TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ NGƯỜI QUẢN LÝ”.

- Tài liệu này cung cấp các thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

- Đảm bảo các chức năng hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1, 2 và 3 của dự án: “Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hoá quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận và phương pháp kiểm tra hệ thống.  Phạm vi kiểm thử:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1, 2, 3.

- Kiểm thử các chức năng khách hàng, nhân viên và người quản lý.

- Kiểm thử quy trình phục vụ, thanh toán và quản lý đơn hàng.

- Kiểm thử tính chính xác của dữ liệu và trạng thái hệ thống.

- Kiểm thử chức năng AI hỗ trợ người quản lý.

- Kiểm thử hiệu năng và khả năng hoạt động ổn định của hệ thống.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

- User Story.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Xem thực đơn và đặt món.

- Quản lý giỏ hàng.

- Thanh toán.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng.

- Đánh giá.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Đăng nhập.

- Đăng xuất.

- Mở ca làm.

- Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán.

- Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế.

- Hủy đơn.

- Xem lịch sử các đơn hàng.

- Xem tồn kho.

- In QR bàn.

- Kết ca làm.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Quản lý thực đơn.

- Quản lý bàn và khu vực.

- Quản lý kho hàng.

- Quản lý nhân sự.

- Báo cáo và thống kê.

- Quản lý đơn hàng.

- Xem đánh giá của khách hàng.

- Quản lý ca làm.

- Tương tác với trợ lý AI.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 22 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4 | Quân |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 5 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem thực đơn và đặt món | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Ánh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý giỏ hàng | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Hà |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thanh toán | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Theo dõi trạng thái đơn hàng | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đánh giá | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Trường |
| 1.3 | Testing | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 5 |  |
|  | Kiểm tra Xem thực đơn và đặt món | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Kiểm tra Quản lý giỏ hàng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Kiểm tra Thanh toán | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Kiểm tra Theo dõi trạng thái đơn hàng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Kiểm tra Đánh giá | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Trường |
| 1.4 | Re-testing | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 6 |  |
|  | Kiểm tra lại Xem thực đơn và đặt món | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Trường |
|  | Kiểm tra lại Quản lý giỏ hàng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Kiểm tra lại Thanh toán | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Kiểm tra lại Theo dõi trạng thái đơn hàng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Kiểm tra lại Đánh giá | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Quân |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 38 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Bình, Quân |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 15 |  |
|  | Thiết kế Đăng nhập | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Thiết kế Đăng xuất | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem lịch sử các đơn hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Ánh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho In QR bàn | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Hà |
|  | Thiết kế trường cho Mở ca làm | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Thiết kế trường cho Kết ca làm | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Quân |
| 1.3 | Testing | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 9 |  |
|  | Đăng nhập | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Đăng xuất | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Xem lịch sử các đơn hàng | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Xem tồn kho | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Hà |
|  | In QR bàn | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Mở ca làm | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Kết ca làm | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Bình |
| 1.4 | Re-testing | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 10 |  |
|  | Đăng nhập | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Đăng xuất | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Xem lịch sử các đơn hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Trường |
|  | Xem tồn kho | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | In QR bàn | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Mở ca làm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Kết ca làm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Quân |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 23/04/2026 | 10/05/2026 | 32 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Bình, Quân |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 9 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý thực đơn | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Ánh, Hà |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý bàn và khu vực | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý kho hàng | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý nhân sự | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Trường |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý đơn hàng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Báo cáo và thống kê | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem đánh giá của khách hàng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý ca làm | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tương tác với trợ lý AI | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | All team |
| 1.3 | Testing | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra Quản lý thực đơn | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Bình |
|  | Kiểm tra Quản lý bàn và khu vực | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Quân |
|  | Kiểm tra Quản lý kho hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Ánh |
|  | Kiểm tra Quản lý nhân sự | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hà |
|  | Kiểm tra Quản lý đơn hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trường |
|  | Kiểm tra Báo cáo và thống kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Bình |
|  | Kiểm tra Xem đánh giá của khách hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hà |
|  | Kiểm tra Quản lý ca làm | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Ánh |
|  | Kiểm tra Tương tác với trợ lý AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Quân |
| 1.4 | Re-testing | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 9 |  |
|  | Kiểm tra lại Quản lý thực đơn | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Ánh, Hà |
|  | Kiểm tra lại Quản lý bàn và khu vực | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Bình |
|  | Kiểm tra lại Quản lý kho hàng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Quân |
|  | Kiểm tra lại Quản lý nhân sự | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Ánh |
|  | Kiểm tra lại Quản lý đơn hàng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Hà |
|  | Kiểm tra lại Báo cáo và thống kê | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Bình |
|  | Kiểm tra lại Xem đánh giá của khách hàng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Quân |
|  | Kiểm tra lại Quản lý ca làm | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Trường |
|  | Kiểm tra lại Tương tác với trợ lý AI | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | All team |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả môi trường phần cứng và phần mềm phục vụ kiểm thử phải được cài đặt và cấu hình đúng yêu cầu hệ thống.

- Cơ sở dữ liệu của hệ thống phải được khởi tạo đầy đủ dữ liệu phục vụ cho việc kiểm thử.

- Các tài liệu cần thiết như Product Backlog, Sprint Backlog, Use Case Diagram, User Story và Test Case phải được chuẩn bị đầy đủ.

- Các chức năng thuộc Sprint cần kiểm thử phải hoàn thành việc lập trình và tích hợp hệ thống.

- Hệ thống phải kết nối internet ổn định để kiểm thử chức năng thanh toán và trợ lý AI.

- Tài khoản kiểm thử cho khách hàng, nhân viên và người quản lý phải được tạo sẵn.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Tất cả test case đã được thực hiện đầy đủ.

- Các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ.

- Không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

- Các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử đã được sửa và kiểm tra lại.

- Hệ thống đạt yêu cầu về tính ổn định và khả năng sử dụng.

- Các chức năng AI phản hồi đúng và hỗ trợ được nghiệp vụ quản lý cơ bản.

- Hoàn thành đúng tiến độ kiểm thử theo kế hoạch đề ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop/ PC | Intel Core i3 trở lên, RAM tối thiểu 8GB, SSD 256GB | Windows 10/11, Google Chrome, Visual Studio Code |
| Server Local | Intel Core i5 trở lên, RAM tối thiểu 8GB | XAMPP, Laravel, VueJS, MySQL, Composer, NodeJS |
| Thiết bị di động | Android 8.0 hoặc iOS 13 trở lên | Google Chrome, Safari |
| Internet | Kết nối internet ổn định | Phục vụ kiểm thử thanh toán và AI |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2019/365 |
| Project Management | Trello | Atlassian | Latest |
| Project Documented | Microsoft Word | Microsoft | 2019 / 365 |
| Source Code Management | GitHub | GitHub Inc. | Latest |
| UI Design | Figma | Figma Inc. | Latest |
| Database Management | MySQL | Oracle | 8.0+ |
| QR Payment | VietQR | NAPAS | Latest |
| AI Integration | Gemini AI | Google | Latest |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án |  | - Xác định yêu cầu và phạm vi hệ thống. - Lập kế hoạch phát triển và kiểm thử dự án. - Phân chia công việc cho các thành viên. - Theo dõi tiến độ thực hiện Sprint 1, 2 và 3. - Đảm bảo hệ thống hoàn thành đúng tiến độ đề ra. - Kiểm soát rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển hệ thống. |
| Nhóm phát triển dự án |  | - Thiết kế giao diện hệ thống quản lý quán cafe. - Phát triển các chức năng khách hàng, nhân viên và người quản lý. - Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống. - Tích hợp thanh toán VietQR và Gemini AI. - Thực hiện coding Front-End và Back-End. - Sửa lỗi và tối ưu hệ thống. |
| Nhóm kiểm thử |  | - Thiết kế Test Case. - Thực hiện kiểm thử chức năng hệ thống. - Ghi nhận và báo cáo lỗi. - Kiểm tra lại lỗi sau khi sửa. - Đánh giá kết quả kiểm thử. - Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu. |
| Người dùng thử nghiệm |  | - Thực hiện trải nghiệm và kiểm thử hệ thống. - Đánh giá tính phù hợp của các chức năng. - Góp ý và phản hồi về giao diện và nghiệp vụ hệ thống. |